**„Procedura i odpowiedzialność dotycząca znakowania inwestycji”**

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zapozna się z postanowieniami dokumentu CI\_SIEC oraz SIWZ.
2. Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, przygotuje zgodny z dokumentem CI\_SIEC projekt baneru/tablicy informacyjnej i przedstawi go (prześle na adres e-mail: marketing@aquanet.pl) do akceptacji Zamawiającego.
3. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu baneru/tablicy informacyjnej, Wykonawca, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania akceptacji, przedstawi (prześle na adres e-mail: marketing@aquanet.pl) do akceptacji Zamawiającego wizualizację pokazującą ustawienie oraz liczbę banerów/tablic informacyjnych.
4. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wizualizacji, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, lecz nie wcześniej niż po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest zamontować banery/tablice informacyjne zgodnie z wizualizacją.
5. Wykonawca zobowiązany jest, niezwłocznie po zamontowaniu banerów/tablic informacyjnych, do przesłania zdjęć dokumentujących prawidłowe zamontowania banerów/tablic do Działu Wsparcia Sprzedaży i Komunikacji Zamawiającego.
6. Wykonawca, przez cały okres prowadzenia prac (istnienia terenu budowy), z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zobowiązany jest do utrzymywania banerów/tablic w należytym stanie oraz w miejscach i liczbie zgodnej z wizualizacją.
7. Wykonawca zobowiązany jest przesyłać (na adres e-mail: marketing@aquanet.pl), raz na dwa tygodnie przez cały okres prowadzenia prac (istnienia terenu budowy), Zamawiającemu zdjęcia dokumentujące prawidłowe rozmieszczenie banerów/tablic na terenie budowy.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz normami regulującymi standardy BHP na terenie budowy, rozmieszczenie i utrzymywanie banerów/tablic.