INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

budowa ulic na Osiedlu Kamieni Szlachetnych

w m. Biedrusko,  gmina Suchy Las

wraz z kanalizacją deszczową  -  ETAP II

2) Nazwa inwestora i jego adres:

Gmina Suchy Las

62-002 Suchy Las,   ul. Szkolna 13

3) Adres jednostki projektowej:

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Drogowym

Grzegorz Nowacki

60-288 Poznań,  ul. Promienista 9

Część opisowa

Część opisowa sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- roboty przygotowawcze – zdjęcie humusu, rozbiórka elementów dróg i ulic,

- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- wykonanie nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji,

- wykonanie odwodnienia pasa drogowego,

- wykonanie organizacji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- roboty wykończeniowe.

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna,

- istniejąca nawierzchnia chodników i zjazdów,

- urządzenia elektroenergetyczne,

- urządzenia telekomunikacyjne,

- urządzenia wodociągowe,

- gazociąg,

- kanał sanitarny i deszczowy,

- ogrodzenia posesji,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- budowa nawierzchni jezdni,

- budowa nawierzchni chodnika i wjazdów,

- budowa odwodnienia,

- urządzenia wodociągowe,

- kanalizacja sanitarna,

- urządzenia elektroenergetyczne,

- urządzenia telekomunikacyjne,

- urządzenia gazowe.

- 2 -

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- wykonywanie robót pod ruchem,

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych,

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

- 	zagospodarowanie terenu budowy:

- 	ogrodzenie terenu budowy,

-	drogi komunikacyjne,

- 	ciągi piesze,

- 	miejsca postojowe na terenie budowy,

- 	strefy niebezpieczne,

-	składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

-	lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

-	ochrona przeciwpożarowa,

-	nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

-	określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

-	konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

-	zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisów związanych 
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy ST),

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz.

Opracował

mgr inż. G. Nowacki